Roles

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rol** | **Responsable** | **Responsabilidad** |
| Líder | Pura Castillo | Encargada de coordinar, integrar y evaluar las diversas actividades que se deben realizar para culminar con éxito el proyecto, guiar al grupo de trabajo así como brindar apoyo a los integrantes del mismo. |
| Analista | Claudia Hernandez Jesus Arrieche | Se encargan de analizar el problema y comprender lo que el cliente desea y necesita, es decir determina los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema para plantear una solución óptima. |
| Especialistas |  | El especialista es el encargado de velar que los alcances del proyecto sean los adecuados con respecto al tiempo de desarrollo y el equipo de trabajo. |
| Diseñadores | Claudia Hernandez Jesus Arrieche | Definen la arquitectura del hardware y del software que se utilizara en el desarrollo del proyecto, crearan los modelos del negocio y del sistema utilizando UML como herramienta de modelado de datos además de crear las GUI’s |
| Desarrolladores | Jesus Arrieche | Se encargaran de programar los diferentes módulos del sistema y de la creación de la base de datos. |
| Representante del sistema | Pura Castillo | Se encarga garantizar la implementación y desempeño del sistema, defender los derechos de los programadores y la comercialización del producto. |
| Sponsor |  | Se encarga de velar que el sistema satisfaga las necesidades de usuario previstas en el SRS. |

Agenda JAD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Objetivos** | **Cumplido** | **No cumplido** | **Próxima Tarea** | **Observaciones** |
| **25/07/2019** | Plantear el Problema existente en el Taller “HIDROPARTS Automotriz”, ubicado en la Parroquia Concepción del Municipio Iribarren, Estado Lara. | Determinar las necesidades la reingeniería del sistema para la gestión administrativa del Taller “HIDROPARTS Automotriz” |  | Reunión del equipo de trabajo para repartir roles y actividades a realizar. | Cada participante leyó por separado el planteamiento del problema. |
| **31/07/2019** | Determinar los roles de cada participante para el desarrollo del software.  Asignar actividades a realizar | Dividir el trabajo en módulos, asignar tareas a cada participante. |  | Reunión del equipo  Revisión de tareas asignadas:  JAD, Modelado de Negocio, SRS  . | Lectura individual de módulos y requisitos de usuarios previstos en las diapositivas. |
| **01/11/2019** | Revisar tareas asignadas.(plan de trabajo, Modelado del Negocio, SRS) |  |  | Corrección de posibles Errores en los diagramas y SRS.  Asignar Nuevas Actividades | Preguntar dudas a Tutora |
|  |  |  |  |  |  |